## Slide 1
Kvalitet:
Status:
Kort om kvaliteten på leveransene
F
F
F
Tiltak:
Kort om kvalitetshevende tiltak.
Tt
Tt
STATUSRAPPORT IT drift-prosjektet
26.09.2018
Ressurser:
Status:
Kort om ressurssituasjonen
Nn
Nn
Nn
.
Tiltak:
Kort om iverksatte tiltak for å bedre situasjonen
V
V
V
V
V
Fremdrift:
Status:
Forslag til mandat for prosjektfasen er ferdig, skal forankres
Workshop med prosjektgruppe, styringsgruppe, prosjekteier, referansegrupper, tentativ dato 5. november
Presentert meg for IT-ledernettverket med en presentasjon av prosjektet
Presenterer meg og prosjektet på allmøte
Opplever store problemer med å få prosjektdeltakere
Presentasjon av Masterplan for IT
Nettsider oppe og går
Tiltak:
Kort om iverksatte tiltak for å bedre fremdriften
Xx
Xx
Aktiviteter i nærmeste fremtid:
Prosjektgruppemøter om et sett av prosesser
Xx
Xx
Avhengigheter:
Status:
Masterplan for IT
Allerede løpende prosjekter på USIT: Autopilot for Windows, SAM og CMDB
Behov for avklaringer:
Kort om hvilke behov prosjektet har for avklaringer/bistand fra programmet
Vv
Vv
Aktiviteter:
Kort om pågående aktiviteter, de viktigste fokusområdene
Få mandatet endelig godkjent
Prosjektdeltakere
Workshop
Overordnet status |  |  | Prosjektet har jobbet med mandat og få på plass prosjektdeltakere. Prosjektet begynner nå å forberede innholdet til workshop
F Forrige | N Nå | T Tendens | 
Økonomi:
Kort om økonomien:
Budsjett, forbruk, prognose, utfordringer
F | N | T
F | N | T
F | N | T
F | N | T
F | N | T
Risiko: Topp 3
Chart: Overordnet prosjektrisiko
| -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
3
Risiko for å ikke nå milepælene:
Gjøre en risikovurdering av konkrete risiki i prosjektet, plotte dem inn i matrisen
Risiko 1
Risiko 2
Risiko 3
Risikoreduserende tiltak:
Hvilke tiltak settes i gang for å redusere risikoene
Risiko 1
Risiko 2
Risiko 3
F | N | T
2
1