## Slide 1: Å etablere en prosjektgruppe
Prosessveileder
Prosjektlederkurs UiO

## Slide 2: Agenda for workshopen
Side |  |  | Tid
3 | Prosessveileder | Prosessleder åpner møtet | 5 min
4 | Introduksjon | Lesestoff | 3 min
5 | Deltakernes erfaringer med arbeidsgrupper | Refleksjonsoppgave | 15 min
6-7 | En arbeidsgruppe er et produksjonsapparat | Lesestoff | 6 min
8 | Hva er mandatet til denne arbeidsgruppen? | Refleksjonsoppgave | 15 min
9 | Hvordan er gruppen satt sammen? | Refleksjonsoppgave | 19 min
10-14 | Hva bør kjennetegne arbeidsprosessen? | Lesestoff | 10 min
15 | Dialog – en liten egenevaluering | Refleksjonsoppgave | 15 min
17 | Hvordan få frem det beste i meg? | Refleksjonsoppgave | 25 min
18 | Resultater og læring | Lesestoff | 5 min
19 | Pulsord | Refleksjonsoppgave | 2 min

## Slide 3: Prosessveileder
«Å etablere en prosjektgruppe» berører mange aspekter av ledelse og menneskelig samspill. Modellene og begrepene som presenteres her bygger på, og representerer innganger til, omfattende litteratur og forskning. Vi går imidlertid ikke dypere inn i stoffet enn det som trengs for vårt formål: Få gruppen til å reflektere sammen over temaer vi vet vil være avgjørende for hvordan den skal fungere som produksjonsapparat fremover.
Fremgangsmåte
Det er på forhånd pekt ut en prosessleder som har fått introduksjon til oppgaven
Alle deltakere får en papirutskrift av denne presentasjonen – som også med fordel kan vises på veggen
Gruppen jobber seg igjennom side for side i presentasjonen. Noen sider inneholder begreper og stoff til gjennomlesing og ettertanke, noen sider inneholder spørsmål til refleksjon og deling i gruppen
Prosessleder passer tiden i henhold til agendaen for møtet, og oppmuntrer deltakerne til å reflektere og besvare spørsmålene
Tidsangivelsene er basert på en gruppestørrelse på 8. Ved større avvik fra dette, må tidsangivelsene justeres

## Slide 4: Introduksjon
Et prosjekt er en midlertidig organisasjon etablert med den hensikt å levere ett eller flere produkter som bidrar til å realisere den avtalte Prosjektbeskrivelsen. Prosjekter kjennetegnes ved at oppgaven er av unik karakter, har gitte mål og er avgrenset i forhold til omfang, tids- og kostnadsramme.
En prosjektgruppe ansees er prosjektets viktigste operative kraft, og skal sikre planlegging, koordinering, organisering, involvering og gjennomføring i tråd med styringsgruppens vedtak.
En prosjektgruppe består gjerne av mennesker med komplementær kompetanse og representativitet. Den grunnleggende ideen er å bringe sammen personer som har spesiell innsikt i ulike sider ved det oppdraget som skal løses, eller ivaretar ulike interesser i tilknytning til oppdraget – for at de sammen skal utarbeide et godt (nok) produkt.
De viktigste innsatsfaktorene er den kompetansen og de mellommenneskelige ferdighetene som befinner seg hos prosjektets medlemmer. Produksjonsprosessen handler om å utnytte disse innsatsfaktorene på en effektiv måte. Det er ikke nødvendigvis enkelt, men vi vet en del om hva som skal til.
Målet med dette møtet er å finne svar på noen sentrale spørsmål som må avklares for at en prosjektgruppe skal være et effektivt produksjonsapparat. Aller først ber vi dere dele noen erfaringer.
2 min

## Slide 5: Deltakernes erfaringer med prosjektgrupper
Bruk tre minutter hver for dere til å tenke i gjennom: Hva har vært de viktigste utfordringene i tidligere prosjektgrupper jeg har deltatt i, når det gjelder gruppens samspill, arbeidsform og effektivitet
Bruk 1,5 minutt hver på å presentere de viktigste erfaringene deres for hverandre. Det åpnes ikke for spørsmål og kommentarer i denne runden.
15 min

## Slide 6: En prosjektgruppe er et produksjonsapparat
«En samling mennesker som er organisert rundt et felles mål, og som er i en eller annen form for samhandling med hverandre for å nå målet» Dette er en nokså gjengs definisjon av begrepet smågruppe. En prosjektgruppe er ut fra dette som regel en «prototyp» på en smågruppe.
Nøkkelen til effektive grupper ligger i følgende spørsmål:
Hvorfor finnes denne gruppen? (Hva er målet/ formålet/ mandatet til gruppen?)
Hvem er de personene som utgjør denne gruppen, og hva kan disse bidra med?
Hvordan må samhandlingen foregå for at gruppen skal levere det den er satt til å levere?
Hva slags produkter kommer ut av gruppens arbeid?
Disse spørsmålene med avledninger er satt sammen i en «modell» som beskriver grupper som et produksjonsapparat. Mye forskning på effektivitet i grupper har foregått med utgangspunkt i denne modellen. Dere skal bruke den for å drøfte hvordan dere skal bli en effektiv arbeidsgruppe
Side 6-7: 5 min

## Slide 7
Hva er formålet med denne gruppen? (mandatet)
Hvordan er gruppen satt sammen– og hvorfor?
Forutsetninger
Resultater
For saken
For gruppen
For den enkelte
Resultater
3. Hva kjennetegner gode arbeids- prosesser i gruppen?
Prosesser
Etter Hackman, Bang m.fl.
Effektive grupper har gode svar på de fire spørsmålene i modellen. Via læringssløyfer, kan gruppen justere sine prosesser og sine forutsetninger underveis i arbeidet. Læringssløyfer forutsetter at gruppen er villig til å gi hverandre tilbakemeldinger og diskutere erfaringer fortløpende.
Læringssløyfer
Side 6-7: 5 min
Notes: 7

## Slide 8: Hva er mandatet til denne prosjektgruppen?
Uklart mandat gir risiko for ineffektive prosesser og mangelfulle resultater. Mandatsavklaringen er en ofte forsømt aktivitet i etablering av prosjektgrupper.
Mange av oss har lett for å si ja til interessante og viktige oppgaver uten å avkreve så alt for mange detaljer fra oppdragsgiver når det gjelder hva som skal leveres, hvorfor det skal leveres, med hvilke ressurser, med hva slags støtte og interesse, til hvilken frist etc.
Dere skal nå diskutere:
Hva oppfatter dere som kjernen i prosjektgruppens mandat/oppdrag?
Hvilke spørsmål ønsker dere ytterligere avklaring på når det gjelder prosjektgruppens mandat/oppdrag?
Bruk tre minutter hver for dere. Deretter 15 minutter til felles avklaring
18 min

## Slide 9: Hvordan er gruppen satt sammen?
Begrunnelsen for å peke ut noen til en prosjektgruppe er som regel at de har spesiell innsikt i ulike sider ved det oppdraget som skal løses, har spesiell tilgang til ressurser, eller ivaretar en bestemt interesse eller rolle.
Noen ganger (sjeldnere) peker man også ut deltakere etter mer personlige karakteristika: Fordi de er iderike, gode på struktur, utpreget logisk-analytiske, gode til å skape godt klima, etc. Uansett er dette typer personlig kompetanse som vil merkes i gruppen, og som det kan trekkes veksler på i gruppens arbeid.
Bruk først tre minutter hver for dere til å besvare spørsmålene under. Deretter får dere 2 min hver til å fortelle svarene i gruppen, og besvare eventuelle spørsmål de andre måtte ha.
Hva tenker du vil være dine viktigste faglige bidrag i prosjektgruppen?
Hva tenker du vil være dine viktigste personlige bidrag i prosjektgruppen?
19 min

## Slide 10: Hva bør kjennetegne arbeidsprosessen i gruppen?
Arbeidsprosessen i en prosjektgruppe kan berøre mange aspekter av menneskelig samspill. Ulike personligheter, væremåter, ideer, erfaringer, kunnskaper og interesser møtes i den offisielle hensikt å skape noe sammen som noen har bestilt.
Mulighetene for energitappende misforståelser, irritasjoner og maktkamper er absolutt til stede, men det samme er mulighetene for konstruktiv utnyttelse av alle de ulike faglige og personlige ressursene som finnes i gruppen.
Forskningen er nokså samstemt når det gjelder hva som skal til for å skape gode prosesser i grupper
s 10-14: 10 min

## Slide 11: Dialog viktig for kvaliteten på teamarbeid
Forskningen er nokså entydig på at dialog er viktig for å skape gode og effektiv arbeidsprosesser i en gruppe.
Dialog
har positiv effekt i seg selv fordi dialog stimulerer til utforsking av ulike synspunkter som igjen kan bidra til grundigere, mer informerte og mer kreative løsninger på komplekse problemer.
bidrar til å redusere konfliktnivået i gruppen (som igjen har negativ effekt på teameffektivitet)
Bang & Middelfart 2010
s 10-14: 10 min

## Slide 12: Debatt – en annen funksjon, lettere for mange av oss, men flere fallgruver
Debatt er viktig for å spisse saker, lukke saker, konkludere. Men debatten byr på flere fallgruver enn dialogen.
Møter som preges av kontroversielle og komplekse saker har en tendens til å utvikle seg til en debatt, selv når dialog hadde vært mer hensiktsmessig.
Debattpregete møter stimulerer til polarisering og forsvar av egne meninger. Kan også føre til at saker lukkes for tidlig.
I mange grupper er debatt ”modus operandi”, så vanlig at vi ikke tenker over det eller ser alternative måter å behandle saker på.
s 10-14: 10 min

## Slide 13
 | Debatt | Dialog
Premissene | Det er kun et rett svar eller riktig perspektiv | Det er mange riktige svar og perspektiver, inklusive ens eget
Målet | Å vinne, å ha rett, å selge og overtale eller overbevise | Å forstå den andre personene ut fra deres egne syn. Å forstå betyr ikke nødvendigvis at du blir enig
Holdning | Kritisk vurderende | Nysgjerrig åpenhet
Lytting | Snakker mer enn du lytter, planlegger ditt neste innlegg, leter etter motargumenter | Aksepterer det du hører som riktig for den som sier det, lytter til den andres ”historie” uten å skulle dømme eller vurdere, reflekter istedenfor å reagere, lytter mer enn du snakker
Undersøkelse | Stiller spørsmål som støtter ditt eget syn og som utfordrer den andres syn | Stiller spørsmål som bedrer din og den andre parts forståelse, undersøker antakelser som du egentlig tar for gitt
Forsvar | Forsvarer og rettferdiggjør din egen posisjon, forsvarer dine forutsetninger og grunnlag | Tilbyr dine tanker som det de er, nemlig dine tanker, utforsker alternative synspunkter. Er åpen på dilemmaer du ser og må hanskes med i saken
Rolle | Inntar alltid motsatt syn av den andre | Setter seg inn i den andres sted
Basert på: Deborah L. Flick «From Debate to Dialogue». USA 2000.
s 10-14: 10 min
Dialog og debatt

## Slide 14: En serie av åpne- og lukkefaser
En arbeidsprosess kan skjematisk ses som en serie av åpne- og lukkefaser
Dialog viktigere i en åpnefase (få frem et godt beslutningsgrunnlag) enn i en lukkefase (enes om en konklusjon eller en beslutning). Da kan en mer debattorientert kommunikasjonsform være hensiktsmessig
Komplekse saker kan med fordel starte med dialog for å få frem ulike synspunkter og perspektiver på saken, for så å gå over til en mer debattorientert kommunikasjonsform når konklusjonen skal treffes eller beslutningen skal fattes.
Problemstilling
Innspill og ideer
Konklusjon, delkonklusjon, ny problemstilling
Innspill og ideer
Konklusjon, delkonklusjon, ny problemstilling
Innspill og ideer
Sluttkonklusjon Leveranse
s 10-14: 10 min
Åpne (Dialog)
Lukke
(Debatt)
Åpne (Dialog)
Lukke
(Debatt)
Åpne (Dialog)
Lukke Debatt

## Slide 15
Dialogferdigheter i samtaler og møter. - Egenevaluering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Jeg greier å uttrykke egne synspunkter og uenigheter i en samtale uten å devaluere den andre som person |  |  |  |  |  | 
Jeg greier å sette egne meninger på vent, og lytte til andres synspunkter uten å avbryte selv om jeg opplever dem som dumme eller gale |  |  |  |  |  | 
Jeg stiller mer spørsmål enn jeg presenterer meninger |  |  |  |  |  | 
Jeg passer på at vi oppsummerer hvilke punkter vi er enige om og hvilke vi er uenige om |  |  |  |  |  | 
Når noen fremmer kontroversielle eller uforståelige synspunkter, er jeg opptatt av å utforske hva som ligger bak disse synspunktene |  |  |  |  |  | 
Aldri Alltid
Vurder deres egne dialogferdigheter ved å fylle ut skjemaet over. Del deres egenevalueringer i gruppen. Hva bør gruppen ha spesiell oppmerksomhet på
når det gjelder dialogferdigheter – samlet sett?
15 min
Notes: 1: Læreholdninger
2 : Oppriktig tale uten devaluering
3 : samme
4 : Utforske
5 : Utforske
6 : Bygge på ideer

## Slide 16: Hvordan få frem det beste i meg?
De ulike gruppemedlemmene sitter på sine personlige nøkler til hva som får frem det beste i dem når de deltar i gruppearbeid. Det vil være nyttig om gruppen vet litt om dette
Hva må kjennetegne måten vi samhandler på i gruppen for å få frem best mulige bidrag fra meg?
Bruk tre minutter hver for dere til å besvare dette spørsmålet,
Ta deretter en runde der dere forteller hverandre hva dere har svart. Kommer det frem noen fellestrekk som det kan være verd å løfte frem som en slags «spilleregler» for gruppen?
25 min

## Slide 17
Hva er formålet med denne gruppen? (mandatet)
Hvordan er gruppen satt sammen– og hvorfor?
Forutsetninger
Hva slags resultater?
For saken?
For gruppen?
For den enkelte?
Resultater
3. Hva kjennetegner gode arbeids- prosesser i gruppen?
Prosesser
En prosjektgruppe produserer flere typer resultater.
Det primære er selvsagt å levere på mandatet
Men gruppen skaper også seg selv gjennom måten den jobber på. Er resultat kan således være en gruppe som jobber bedre og bedre sammen. (i relasjoner som eksisterer også utenfor dette prosjektet)
Og så må vi anta at den enkelte kan ha nytte av å delta – gjennom økt innsikt og kunnskap
En viktig forutsetning, er at dere aktiverer læringssløyfene : Stopp opp av og til i arbeidet og spør hverandre: Hva tenker vi om måten gruppa jobber på? Hva får vi utav dette?
Læringssløyfer
3 min
Notes: 17

## Slide 18: Hva tenker (eller føler) vi akkurat nå?
Før dere avslutter møtet, ber vi hver av dere formulere et ord («puls-ord») eller en kort setning som beskriver hva du tenker eller føler akkurat nå om det å skulle være medlem av denne gruppen en stund fremover.
Ta runden og fortell ordet eller setningen til hverandre.
2 min

## Slide 19
.